## Slide 1
שם פרויקט
דיון התנעת הפרויקט
[שם מנהל הפרויקט] | מנהל פרויקט
DD/MM/YYY

## Slide 2
מתודולוגיה
דיון התנעת
פרויקט
דיון התנעה של פרויקט הוא שלב קריטי להבטחת הצלחת הפרויקט. חשוב להגדיר מטרות ברורות, להבהיר ציפיות, ולוודא שכל בעלי העניין מעורבים ומבינים את התהליך. שימוש בפורמט מובנה יכול לסייע בניהול דיון יעיל וממוקד, ולהבטיח שהפרויקט יתחיל ברגל ימין

## Slide 3
לאשר את תחילת הפרויקט באופן רשמי
להבהיר את הציפיות והדרישות של כל בעלי העניין
להגדיר את התפקידים והאחריות של כל חברי הצוות
מטרת הדיון

## Slide 4
להגדיר כללים ברורים לדיון, כגון:
  שמירה על כבוד הדדי
  דיבור בתור
  הימנעות מהפרעות
  ...
כללי הדיון

## Slide 5
תיאור קצר של הפרויקט, כולל:
  רקע
  מטרות
  תוצאות מצופות
הצגת הפרויקט

## Slide 6
הצגת בעלי העניין המרכזיים והציפיות שלהם.
בעלי העניין

## Slide 7
הצגת תכולות הפרויקט
הצגת לוח הזמנים של הפרויקט, כולל אבני דרך מרכזיות.
סקירת התקציב והמשאבים הנדרשים.
הצגת סיכונים פוטנציאליים ותוכניות לניהול סיכונים
סקירת תוכנית הפרויקט

## Slide 8
תכולות הפרויקט
1
2
3
4
5
6
7
8
תיאור התכולה
תיאור התכולה
תיאור התכולה
תיאור התכולה
תיאור התכולה
תיאור התכולה
תיאור התכולה
תיאור התכולה

## Slide 9
לוחות זמנים
מספר זיהוי | שם משימה | תיאור משימה | אחראי | תאריך התחלה | תאריך סיום | משך (ימים) | תלות
1 | פרויקט ראשי | תיאור כללי של הפרויקט | מנהל פרויקט | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 365 | 
1.1 | שלב 1 | תיאור שלב 1 | אחראי שלב 1 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | 90 | 
1.1.1 | משימה 1.1 | תיאור משימה 1.1 | אחראי משימה 1.1 | 01/01/2024 | 15/01/2024 | 15 | 
1.1.2 | משימה 1.2 | תיאור משימה 1.2 | אחראי משימה 1.2 | 16/01/2024 | 31/01/2024 | 15 | 1.1.1
1.2 | שלב 2 | תיאור שלב 2 | אחראי שלב 2 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 90 | 
1.2.1 | משימה 2.1 | תיאור משימה 2.1 | אחראי משימה 2.1 | 01/04/2024 | 15/04/2024 | 15 | 
1.2.2 | משימה 2.2 | תיאור משימה 2.2 | אחראי משימה 2.2 | 16/04/2024 | 30/04/2024 | 15 | 1.2

## Slide 10
תוכנית תקציבית / משאבי הפרויקט
מספר זיהוי | סוג משאב | תיאור | תיאור הוצאה | עלות ליחידה | כמות מתוכננת | תקציב מתוכנן | אחראי
1 | שכר עבודה | שכר עבודה | משכורות צוות | 50,000 ₪ | 1 | 100,000 ₪ | מנהל כספים
2 | ציוד | ציוד | מחשבים | 5,000 ₪ | 10 | 20,000 ₪ | מנהל רכש
3 | חומרים | חומרים | חומרי גלם | 200 ₪ | 100 | 50,000 ₪ | מנהל פרויקט
4 | שירותים | שירותים | ייעוץ | 30,000 ₪ | 1 | 30,000 ₪ | מנהל פרויקט
5 | ציוד | ציוד | כנסים ונסיעות | 10,000 ₪ | 2 | 10,000 ₪ | מנהל פרויקט

## Slide 11
סיכוני הפרויקט
מספר זיהוי | תיאור סיכון | סבירות (1-5) | השפעה (1-5) | ציון סיכון (סבירות * השפעה) | אסטרטגיית תגובה | תוכנית תגובה | אחראי | תאריך יעד
1 | עיכוב באספקת חומרים | 3 | 4 | 12 | מניעה | יצירת קשר עם ספקים חלופיים | מנהל רכש | 01/02/2024
2 | תקלה טכנית במערכת | 2 | 5 | 10 | הפחתה | גיבוי נתונים יומי | מנהל IT | 15/01/2024
3 | חוסר זמינות של כוח אדם | 4 | 3 | 12 | העברה | העסקת עובדים זמניים | מנהל פרויקט | 01/03/2024
4 | חריגה מתקציב | 3 | 4 | 12 | קבלה | מעקב תקציבי חודשי | מנהל כספים | 01/04/2024
5 | שינוי בדרישות הלקוח | 2 | 5 | 10 | מניעה | פגישות תקופתיות עם הלקוח | מנהל פרויקט | 01/05/2024

## Slide 12
חלוקת תפקידים ואחריות בין חברי הצוות – הצגת RACI
הבהרת ציפיות לגבי תקשורת ודיווח
הגדרת תפקידים ואחריות

## Slide 13
אפיון עסקי
ארכיטקטורה של מערכת
אבטחת מידע
אישורים
...
הצגת מסמכים טכניים (לפי הצורך)

## Slide 14
הזמנת המשתתפים לשתף רעיונות, חששות, והצעות
שימוש בגישת "סבב" כדי להבטיח השתתפות מלאה של כל המשתתפים
סיכום ביניים כדי לוודא הבנה משותפת
דיון פתוח

## Slide 15
כאשר אין מידע חדש ושימושי נוסף, לעבור לקבלת החלטות
תיעוד ההחלטות שהתקבלו והצעדים הבאים
קבלת החלטות

## Slide 16
סיכום הנקודות המרכזיות וההחלטות שהתקבלו
הגדרת הצעדים הבאים והאחראים לביצועם
קביעת מועד לפגישה הבאה, אם נדרש
סיכום וסגירה

## Slide 17
תודה רבה!
[שם מנהל הפרויקט]
מנהל פרויקט